Plan de Liberaciones

La Dirección General de Tecnologías de la Información les comparte el plan de liberaciones de desarrollo del proyecto: “Sistema de Gestión de Auditorias y Seguimiento”, donde intentamos estimar cuando las funcionalidades nuevas, cambios al sistema o mejoras podrían ser entregados por el equipo de Desarrollo.

No obstante, las fallas en el sistema no entrarán en esta planificación porque serán tratados con la urgencia que estos ameriten y se corregirán cuanto antes sea posible.

Todo esto, claro, en función a la capacidad de desarrollo del equipo y respetando los intereses del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, que serán resguardados por el Director General de Tecnologías de la Información.

La idea es tener una guía que refleje las expectativas acerca de lo que se llevará a cabo y cuando se liberara, naturalmente de manera especulativa y por la misma razón, se espera que cambie constantemente.

A continuación, presentamos las metas generales que el equipo de desarrollo pretende alcanzar a mediano plazo referente al “Sistema de Gestión de Auditorias y Seguimiento” y sistemas secundarios del Instituto.

# Cuarta liberación

**Estimación: 19 de febrero.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como configurar sitio web, análisis comparativo de egresos, capacitación, clasificar observaciones, corrección de informe individual, corrección de oficios, elaboración de reportes, mantenimiento, mejora a fondos federales, seguridad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Desempeño | 271 | Reporte estatus de observaciones con todos los entes estado 2018-2019 |
| Sistema | 232 | Agregar el botón de cancelar a respuesta de observaciones |
| Estado | 204 | Como auditor, quiero que en el Informe Individual en Desarrollo de los Trabajos incluyan Auxiliares de Auditor |
| Estado | 152 | Reporte de hallazgos, agregar solventación |
| Municipios | 248 | Agregar Nombre corto al reporte de reincidencias. |
| Municipios | 239 | Inhabilitar plantillas para municipios |
| Sistema | 238 | Documentos de auditoria, remover comas del archivo antes de bajar |
| Obras | 105 | Cambiar oficios Obra Publica |
| Calidad | 246 | Eliminar datos de proveedor |
| Estado | 126 | Como usuario de seguimiento, quiero que el reporte de observación individual no contenga caracteres extraños. |
| Calidad | 234 | Como usuario de calidad quiero generar un reporte de comparativo de egresos (anexo formato de base). |
| Sistema | 46 | Agregar campo Nombres Cortos para Fondos Federales |
| Sistema | 247 | Validar que cedulas árbol de rubro graben descripción |
| Estado | 205 | Token de oficios de enlaces específicos solo toma uno |
| Sistema | 245 | Agregar Nombre Completo con Nombre Corto al modelo de Entes |
| Sistema | 35 | Agregar Nombres Cortos a entes |
| Estado | 233 | Cambios en Informe Individual Evaluación Estado |
| Calidad | 237 | Reporte Pago a proveedores agregar Ámbito |
| Sistema | 243 | No permitir que el sistema sea utilizado en Firefox |
| Estado | 235 | Corrección oficio de pronunciamiento |
| Estado | 150 | Corregir Pronunciamiento de estado |
| Sistema | 177 | En planeación al editar el objetivo marca error |
| Estado | 22 | Como usuario auditor quisiera que las cédulas no se puedan modificar cuando tienen rubrica |
| Estado | 149 | Como usuario auditor quisiera que el sistema no me permita guardar observaciones sin antes haber seleccionado una clasificación. |
| Vinculación | 251 | Creación de página de inicio para página fiscalicemos.com |
| Estado | 130 | Agregar nuevas Clasificaciones de observaciones en Evaluación estado. (en espera del listado) |
| Estado | 131 | Dar un curso de plantillas de observaciones a directores de Estado |
| Vinculación | 255 | Creación de menú para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 249 | Configurar WordPress para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 250 | Configurar tema para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 252 | Configuración de plugin de revista para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 253 | Configuración de plugin de radio para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 254 | Creación de footer para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 256 | Barra plugin de radio para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 257 | Integración de Spotify para podcast para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 258 | Integración de videos de YouTube para página fiscalicemos.com |

# Quinta liberación

**Estimación: 5 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como carga de gasto en auditoría, corrección de oficios, elaboración de reportes, filtrado de ejercicio en módulo de planeación, mantenimiento, panel de inicio con observaciones pendientes, proyecto de calidad de auditoria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Vinculación | 259 | Plugin de newsletter para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 260 | Creación de formulario de registro para foro de integridad en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 261 | Creación de la página de la revista Comparemos en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 262 | Creación del módulo de carga de Revistas en intranet para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 263 | Diseño de múltiples revistas en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 264 | Creación de la página de Hablemos de integridad para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 265 | Creación de página de Multimedia para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 266 | Creación de Páginas de capacitaciones |
| Vinculación | 267 | Implementación de carrusel de noticias en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 268 | Listado de entradas en Sección Vinculación en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 269 | Creación de página de contacto para página fiscalicemos.com |
| Sistema | 242 | Al guardar un registro con fecha, esta marca una hora diferente a la de la carga |
| Sistema | 240 | Error en carga de documento de proveedores |
| Calidad | 173 | Como usuario de calidad, quiero un reporte que indique cuales documentos faltan por cargar a cada auditoria |
| Sistema | 123 | Como usuario de seguimiento quisiera ver las observaciones pendientes de atender en la página de bienvenida. |
| Sistema | 203 | Como usuario auditor, quiero poder elegir ejercicio en el módulo de planeación. |
| Calidad | 50 | Como usuario de calidad necesito poder dar de alta no conformidades a distintos apartados de la auditoria |
| Estado | 17 | Como usuario auditor quisiera poder cargar el gasto en la etapa de planeación |
| Calidad | 49 | Como usuario de calidad quisiera notificarles las no conformidades a los auditores |
| Estado | 41 | Cuando la cédula está vacía y autorizada, se muestra el archivo de descarga |
| Sistema | 115 | Separar cálculo de monto Daño patrimonial de lo observado en fiscalización |
| Estado | 15 | Como usuario auditor quisiera que las secciones de informe incluyeran un token de fondo federal |

# Sexta liberación

**Estimación: 19 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como creación de reportes, licitaciones por partida, mantenimiento, mejora del módulo de calidad, ordenar papeles de trabajo, proyecto de notificaciones, proyecto envió de CFDI, registro de hechos relevantes, revisión de carga de papeles de trabajo, seguridad interna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Estado | 128 | Como usuario auditor quiero poder descargar un reporte de no solventación. |
| Calidad | 236 | Borrar la información de Proveedores |
| Estado | 134 | Arreglar el buscador de funcionarios |
| Estado | 148 | Como auditor supervisor, quisiera tener una forma de revisar si ya se cargó el memo de planeación y la guía de materialidad |
| Sistema | 65 | Como desarrollador del sistema, quisiera saber los plazos por medio del sistema |
| Estado | 23 | Como usuario auditor quisiera que los hallazgos no se puedan modificar cuando tienen rubrica |
| Calidad | 52 | Como usuario de calidad necesito poder cambiar el estatus de las no conformidades |
| Estado | 153 | Como usuario auditor quisiera poder ordenar los papeles de trabajo. |
| Estado | 133 | Como usuario auditor de Evaluación, quisiera poder registrar un hecho relevante encontrado en una auditoria, para que los auditores de fiscalización puedan verlo en la etapa de planeación. |
| Sistema | 157 | Proyecto envió de CFDI a empleados |
| Estado | 154 | Como usuario auditor necesito registrar por medio de un archivo de Excel licitaciones por partida. |
| Estado | 151 | Como usuario auditor quisiera recibir un correo cuando se cargue un Documentos de Auditoría enviar correo a todos los auditores |

# Séptima liberación

**Estimación: 2 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como avance de auditoría en tiempo real, filtrado por estatus de observación, mejora de reportes, reporte de entes, seguridad interna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Estado | 145 | Generar reporte de entes con direcciones y nombre corto |
| Sistema | 117 | Como usuario auditor me gustaría poder ver el avance del programa de auditoria en la página de bienvenida del sistema |
| Estado | 26 | Como usuario auditor quisiera que las secciones de informes muestren solo las de tu área |
| Sistema | 121 | Como usuario de seguimiento quisiera poder filtrar las observaciones por estatus |
| Estado | 127 | Como usuario quiero ver los reportes ordenados por tipo de ente y numero de ente. |

# Octava liberación

**Estimación: 16 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como auditorias asignadas, caratula de seguimiento, guía de materialidad, listado de archivos, mantenimiento, proyecto cédulas automatizadas, semáforo de notificaciones.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 122 | Como usuario auditor me gustaría ver las auditorías a las que estoy asignado en la ventana de bienvenida |
| Calidad | 81 | Como usuario de intranet, quisiera que el listado de archivos se invirtiera su orden |
| Estado | 19 | Como usuario auditor quisiera poder cargar la guía de materialidad en la etapa de planeación |
| Estado | 132 | Como usuario auditor, quiero generar una caratula con información diversa (anexo 1), relacionada a una auditoria. |
| Municipios | 109 | Como auditor, quisiera que la cédula analítica se generara en el sistema |
| Sistema | 31 | Como usuario administrador quisiera que asignar entes fuera más amigable |
| Calidad | 155 | Semáforo de notificaciones de alerta |

# Novena liberación

**Estimación: 30 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como calificación de los municipios, descarga global de archivos, limite en respuestas de informe individual, migración de reportes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Municipios | 21 | Como usuario auditor quisiera que los informes individuales incluyan las respuestas solo anteriores a la fecha de término. |
| Municipios | 113 | Como usuario auditor, quisiera ver las fórmulas de los cálculos en las calificaciones individuales |
| Municipios | 111 | Como usuario auditor, quisiera poder generar todas las calificaciones de los municipios |
| Calidad | 27 | Como usuario auditor de obras quisiera reportes parecidos a los de XR |
| Sistema | 25 | Como usuario auditor quisiera poder descargar todos los documentos de una auditoria con un botón |

# Decima liberación

**Estimación: 14 de mayo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 169 | Como auditor, quiero que al editar el periodo de revisión también cambie el de la auditoria |